Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

03.06.2019												№ 269

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Тонкинского муниципального района Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Тонкинского муниципального района Нижегородской области в осенне-зимний период, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Создать районную комиссию по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Тонкинского муниципального района Нижегородской области в осенне-зимний период.

2. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Тонкинского муниципального района Нижегородской области в осенне-зимний период.

3. Утвердить прилагаемый график проверок подготовленности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

4. Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы, жилищного фонда, топливно-энергетического комплекса округа при подготовке к осенне-зимнему периоду рекомендовать руководствоваться решениями комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Тонкинского муниципального района Нижегородской области в осенне-зимний период.

5. В соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» рекомендовать  главам поселковой и сельских администраций Тонкинского муниципального района Нижегородской области, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности:

5.1. Учесть недостатки предыдущего отопительного периода и выявленные технологические нарушения в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, резервных топливных хозяйств, систем водоснабжения и водоотведения, а также продолжать работу по внедрению энергосберегающих технологий.

5.2. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ и в срок до 24 июня 2019 года предоставить его в отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области для согласования.

5.3. Предоставлять еженедельно (по вторникам) в отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области посредством факсимильной связи по номеру (83153) 4-70-62 сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период начиная с 04 июня 2019 года по форме 1-ЖКХ (зима).

5.4. На случай аварийного отключения центрального отопления в многоквартирных домах, изыскать возможность приобретения необходимой техники для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных бензиновых (дизельных) - генераторов.

5.5. Подготовить к осенне - зимнему периоду имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику, провести ее осмотр по согласованному плану-графику.

5.6. Провести мероприятия, направленные на заключение собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, управляющими организациями, товариществами собственников жилья договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении, а также технических средств противопожарной защиты с организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление указанного вида деятельности.

5.7. Организовать работу по составлению паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях, согласно составленному графику.

5.8. Консультанту отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственному за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций
и пожарную безопасность (Н.В.Ярополов) организовать до начала отопительного сезона проведение не менее двух тренировок с личным составом жилищно-коммунальных служб по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 23 сентября 2019 года предоставить в отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области акты проведенных тренировок.

5.9. В срок до 1 июля 2019 года разработать и утвердить план мероприятий по промывке и о прессовке систем центрального отопления, в том числе внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы.

5.10. Для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы, провести, начиная с 10 сентября 2019 года пробные топки. Реестры актов проведения пробных топок предоставить в отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в срок до 26 сентября 2019 года.

5.11. До начала отопительного сезона организовать и провести обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума.

5.12. Создать необходимый запас топлива на котельных и аварийный запас материально-технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций.

5.13. В срок до 10 сентября 2019 года предоставить в отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области акты готовности котельных, тепловых сетей к эксплуатации в отопительном сезоне.

5.14. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду с получением паспортов готовности в срок до 15 сентября 2019 года, в отношении объектов коммунального комплекса – в срок до 1 ноября 2019 года и объектов электроэнергетики в срок до 15 ноября 2019 года.

5.15. Обеспечить к началу отопительного периода погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с заключенными договорами, соглашениями и утвержденными графиками.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (Е.Н.Береснева) провести мероприятия по выявлению бесхозяйных сетей тепло - и водоснабжения с дальнейшей их постановкой на учет как бесхозяйные и последующей государственной регистрацией прав собственности в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

7. Рекомендовать начальнику управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (Н.И.Заровняева); заведующему отделом культуры администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (С.С.Старыгина); консультанту администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области по физкультуре и спорту администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (А.А.Смирнов); директору ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тонкинского района» (И.В.Яшина); главному врачу ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» (Д.Ю.Махнев) обеспечить подготовку зданий и сооружений, объектов теплоэнергетики и инженерных сетей подведомственных учреждений к устойчивой, безаварийной работе в осенне-зимний период в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Ю.А. Смирнова.

Глава администрации                                                                                             А.В.Баев

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 03.06.2019 № 269

# СОСТАВ

# районной комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Тонкинского муниципального района Нижегородской области, автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области и сооружений на них в осенне-зимний период

(далее – комиссия)

| Смирнов Юрий Александрович | - заместитель главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Максимова Светлана Павловна | - главный специалист отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Скворцов Сергей Александрович | - заместитель главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Соловьева Елена Викторовна | - начальник управления финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Заровняева Надежда Ивановна | - начальник управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Уткин Федор Анатольевич | - заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Старыгина Светлана Сергеевна | - заведующий отделом культуры администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Прадедов Павел Васильевич | - начальник управления сельского хозяйства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Красильников Анатолий Васильевич | - глава администрации рабочего поселка Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| Зорин Алексей Павлович | - глава администрации Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| Князев Виталий Борисович | - глава сельской администрации Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| Соколов Юрий Иванович | - глава администрации Пакалевского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| Киселев Николай Григорьевич | - глава администрации Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| Груздев Сергей Константинович | - начальник Тонкинского РЭС (по согласованию) |
| Богомолов Анатолий Алексеевич | - директор МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию) |
| Горохов Сергей Геннадьевич | - директор ООО «Тонкинокоммунинвест» (по согласованию) |
| Белугин Алексей Григорьевич | - директор МУП «Коммунальник» Тонкинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 03.06.2019 № 269

ГРАФИК

проверок подготовленности объектов жилищно-коммунального

хозяйства к осенне-зимнему периоду

| № п/п | Наименование организации | Срок проверки | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация рабочего поселка Тонкино Тонкинского района Нижегородской области | 01.07.2019-02.09.2019 |  |
| 2. | Администрация Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 01.07.2019 -02.09.2019 |  |
| 3. | Администрация Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 15.07.2019-02.09.2019 |  |
| 4. | Администрация Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 15.07.2019-02.09.2019 |  |
| 5. | Администрация Пакалевского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 15.07.2019-02.09.2019 |  |
| 6. | МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» | 01.07.2019-16.09.2019 |  |
| 7. | МУП «Коммунальник» Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 01.07.2019-05.08.2019 |  |
| 8. | МБУК «МЦКС» | 15.07.2019-02.09.2019 |  |
| 9. | МБДОУ детский сад № 5 «Ёлочка» | 15.07.2019-02.08.2019 |  |
| 10. | МБОУ «Пахутинская ОШ» | 15.07.2019-02.08.2019 |  |

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 03.06.2019 № 269

План капитального и текущего ремонта объектов коммунального комплекса Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2019 год

| № п\п | Наименование ремонтных работ | План |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объем в натуральном выражении | Объем финансовых средств, тыс. руб. (с НДС) |
|  |  |  | Всего | Бюджетные средства | Тариф | Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по капитальному и текущему ремонту | х | х | 5748,4 | 0 | 5748,4 | 0 |
| Капитальный ремонт |
| 1. | Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования | км. | 31,5 | х | х | х | х |
|  | в том числе ветхие сети | км. | 0,55 |  |  |  |  |
|  | Наружные сети: |  |  | х | х | х | х |
|  | водопроводные сети, в т.ч. | км. | 0,55 | 660 |  | 660 |  |
|  | ветхие сети | км. | 0,55 | 660 |  | 660 |  |
|  | прочие работы, в т.ч. | т.р. |  |  |  |  | 0 |
|  | ремонт колодцев | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена колодцев | ед. |  |  |  |  |  |
|  | ремонт запорной арматуры (задвижки) | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена запорной арматуры (задвижки) | ед. |  |  |  |  |  |
|  | ремонт пожарных гидрантов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена пожарных гидрантов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | ремонт водозаборных колонок | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена водозаборных колонок | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность канализационных сетей муниципального образования | км. | 9,8 | х | х | х | х |
|  | в том числе ветхие сети | км. | 1,45 | х | х | х | х |
|  | канализационные сети, в т.ч. | км. | 1,45 | 300 |  | 300 |  |
|  | ветхие сети | км. | 1,45 | 300 |  | 300 |  |
|  | прочие работы, в т.ч. | т.р. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт колодцев | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена колодцев | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность тепловых сетей и сетей ГВС муниципального образования | км. | 13,6 | х | х | х | х |
|  | в том числе ветхие сети | км. | 0,45 | х | х | х | х |
|  | тепловые сети и сети ГВС ( в 2-х трубном), в т.ч. | км. | 0,45 | 675 |  | 675 |  |
|  | ветхие сети | км. | 0,45 | 675 |  | 675 |  |
|  | прочие работы, в т.ч. | т.р. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт камер | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена камер | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена наружной тепловой изоляции | км. |  |  |  |  |  |
|  | ремонт запорной арматуры (задвижки) | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена запорной арматуры (задвижки) | ед. |  |  |  |  |  |
| 2. | Общее количество котельных ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |
|  | Котельные, в т.ч. | ед. | 2 | 1470 | 0 | 1470 | 0 |
|  | капитальный ремонт котлов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена котлов | ед. | 2 | 1470 |  | 1470 |  |
|  | общестроительные работы | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество ЦТП ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |
| 3. | ЦТП, в т.ч. | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общестроительные работы | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество очистных сооружений водопровода ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |
| 4. | Очистные сооружения водопровода, в т.ч. | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общестроительные работы | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество очистных сооружений канализации ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |
| 5. | Очистные сооружения канализации, в т.ч. | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общестроительные работы | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество КНС ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |
| 6. | Канализационные насосные станции, в т.ч. | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | замена насосов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт насосов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* |  |  |  |  |  |  |
|  | Обще количество ВНС ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |
| 7. | Водопроводные насосные станции, в т.ч. | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | замена насосов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт насосов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество прочих водопроводных сооружений ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |
| 8. | Прочие водопроводные сооружения, в т.ч. | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт (установка) водоразборных скважин | ед. |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт насосов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт (установка) водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт насосов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы | ед. |  |  |  |  |  |
| Итого по капитальному ремонту | х | х | 3105 | 0 | 3105 | 0 |
| Текущий ремонт |
| 1. | Наружные сети: |  |  | х | х | х | х |
|  | водопроводные сети, в т.ч. | км. |  |  |  |  |  |
|  | ветхие сети | км. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы, в т.ч. | т.р. |  | 227 |  | 227 | 0 |
|  | ремонт колодцев | ед. | 3 | 205 |  | 205 |  |
|  | ревизия запорной арматуры (задвижки) | ед. | 1 | 13 |  | 13 |  |
|  | ремонт пожарных гидрантов | ед. | 1 | 9 |  | 9 |  |
|  | ремонт водозаборных колонок | ед. |  |  |  |  |  |
|  | канализационные сети, в т.ч. | км. |  |  |  |  |  |
|  | ветхие сети | км. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы, в т.ч. | т.р. |  | 256,9 |  | 256,9 |  |
|  | ремонт колодцев | ед. | 26 | 256,9 |  | 256,9 |  |
|  | тепловые сети и сети ГВС (в 2-х трубном), в т.ч. | км. |  |  |  |  |  |
|  | ветхие сети | км. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы, в т.ч. | т.р. |  | 696 | 0 | 696 | 0 |
|  | ремонт камер | ед. |  |  |  |  |  |
|  | замена наружной тепловой изоляции | км. | 2,73 | 656 |  | 656 |  |
|  | ревизия запорной арматуры | ед. | 10 | 40 |  | 40 |  |
| 2. | Котельные, в т.ч. | ед. |  | 842,5 | 0 | 842,5 | 0 |
|  | ремонт котлов | ед. | 8 | 405 |  | 405 |  |
|  | общестроительные работы | шт. | 2 | 301,5 |  | 301,5 |  |
|  | прочие работы* | шт. | 8 | 136 |  | 136 |  |
| 3. | ЦТП, в т.ч. | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общестроительные работы | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Очистные сооружения водопровода, в т.ч. | ед. | 1 | 330 | 0 | 330 | 0 |
|  | общестроительные работы | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* | ед. | 1 | 330 |  | 330 |  |
| 5. | Очистные сооружения канализации, в т.ч. | ед. | 11 | 143 | 0 | 143 | 0 |
|  | общестроительные работы | ед. | 2 | 72 |  | 72 |  |
|  | прочие работы* | шт. | 9 | 71 |  | 71 |  |
| 6. | Канализационные насосные станции, в т.ч. | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт насосов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | общестроительные работы | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Водопроводные насосные станции, в т.ч. | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт насосов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | общестроительные работы | ед. |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы* |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Прочие водопроводные сооружения, в т.ч. | ед. | 0,2 | 148 |  | 148 |  |
|  | ремонт водоразборных скважин (прочие) | км. | 0,2 | 148 |  | 148 |  |
|  | ремонт насосов | ед. |  |  |  |  |  |
|  | ремонт водонапорных башен (прочие) | ед. |  |  |  |  |  |
|  | ремонт насосов | ед. |  |  |  |  |  |
| Итого по текущему ремонту | х | х | 2643,4 | 0 | 2643,4 | 0 |